Olaf Dygas,

Michał Iwanek,

Patrycja Karbownik,

Anna Yelkina

**Plan realizacji projektu.**

**Etap 1 –** Data zakończenia etapu: 10.12.2018

Wymagania funkcjonalne wraz z modelem logicznym.

Co będzie zrobione:

- wymagania funkcjonalne

- poprawiony model logiczny

- opis encji

**Etap 2 –** Data zakończenia etapu: 17.12.2018

Projekt aplikacji. Opis technologii i funkcjonalność, która będzie zrealizowana. Procedury, wyzwalacze, dwa raporty: operacyjny i zakres danych (analityczny)

Co będzie zrobione:

- stworzenie modelu relacyjnego

- ustalenie funkcjonalności aplikacji i technologii, w której będzie zrealizowana

- zaplanowanie potrzebnych procedur, wyzwalaczy

- raporty umożliwiają wyświetlanie wszystkich wyników wybranej rozgrywki razem z drużynami lub zawodnikami

**Etap 3 –** Data zakończenia etapu: 21.01.2019

Stworzenie modelu fizycznego, implementacja bazy danych i aplikacji, zapewnienie danych testowych, testy.

Co będzie zrobione:

- implementacja bazy danych

- wypełnienie bazy przykładowymi danymi

- stworzenie aplikacji

- zapewnienie danych testowych

- przeprowadzenie testów